**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | 전지적 수화 시점 | **차수** | 5 차 |
| **일 시** | 2019년 4월 12일 금요일 15시 00분 – 23시 00분 ( 8시간) | | |
| **장 소** | 창업지원단 스터디룸 | | |
| **참석자** | 윤지은, 배진영, 정창회, 이희지, 축이림 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 진행 상황 파악, 기술적 문제, 중간 자문 평가 준비 | | |
| **회의내용** | 진행 상황   1. Django 프레임워크 기반의 웹 페이지 구현    1. 원래는 MongoDB를 이용하려 하였으나 Django 내장 DB로 충분하다는 판단하에 변경 2. 동영상에서 음성파일 추출하는 videotowav.py 구현 완료 3. GoogleSTT API를 사용할 수 있는 transcribe.py 구현 완료    1. 주파수 : 44100Hz, 채널 : 2로 지정 4. 자막파일을 생성하는 generateSubtitleFromTxt.py 구현 완료    1. Text파일 -> SRT파일로 변환 5. Mp4 동영상 업로드 시 자막과 함께 재생되는 것까지 기능 연결   기술적 문제   1. BGM이 깔린 동영상은 GoogleSTT API가 정확하게 인식하지 못함 2. 전체화면에서는 자막이 보이지 않는 현상 발생 3. 모바일 환경에서는 동영상이 재생되지 않음   중간 자문 평가 준비   * 수행계획서 수정 (~4.14) * 수행계획서 Feedback 내용 정리 및 답변 준비 (4.15) * 발표자료, PPT 준비(4.15~4.18) * 시연 동영상 | | |